П.С. Звягинцев

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД                                          К  ИНВЕСТИРОВАНИЮ  ИННОВАЦИОННОГО                  РАЗВИТИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В  РОССИИ

## Москва

Институт экономики РАН

2016

ISBN 978-5-9940-….. -….

Звягинцев П.С. Программно-целевой подход к инвестированию инновационного развития и импортозамещения в России.  Научный доклад. — М: Институт экономики РАН, 2016. С. 44с.

В докладе рассматривается роль программно-целевого метода планирования в развитии национальной экономики (включая отечественный и зарубежный опыт), анализируется сложившаяся практика   реализации современных целевых  программ, включая инновационного развития и импортозамещения, в экономике  России и показаны достижения и недостатки программ.

Доклад подготовлен в секторе инвестиций в инновационное развитие Центра инновационной экономики и  промышленной политики РАН.

Звягинцев  П.С., 2016

Институт экономики РАН, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Ведение ……………………………………………………………………………….. |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА I. Роль целевого программного подхода в развитии национальной экономики (включая отечественный и зарубежный опыт: примеры программ индустриализации и освоения космоса в СССР и план Маршала) …………… |  | 7 |  |
| ГЛАВА II. |  |  |  |
| Реализация современных целевых программ в экономике России: достижения и недостатки …………………………………………………………. |  | 28 |  |

Заключение ……………………………………………………………….…................... 43

Введение

В современных условиях неустойчивого экономического развития, из-за продолжающихся санкций, идет активный поиск новых моделей и стратегий перехода к устойчивому и качественному социально-экономическому развитию России в рыночных отношениях.

Автор настоящего доклада  предлагает рассмотреть преимущества программно-целевого метода инвестиционного развития экономики с последующим обоснованием новой стратегии программно-целевого планирования на основе формирования институциональной системы национальных целевых программ, в качестве ведущего фактора развития инновационной экономики России.

Предмет исследования - программно-целевой метод как ведущий фактор инвестиционного развития инновационной экономики России.

Объект исследования -  макроэкономические, федеральные и другие инновационно-инвестиционные программы социально-экономического развития России.

Методологический подход – устойчивое развитие экономики на основе инвестирования системы целевых программ, обеспечения эффективности и структурного индустриального развития единого народнохозяйственного комплекса России.

## Впервые программно-целевой метод был введен в частном секторе. Идея принадлежала американскому предпринимателю, собственнику автомобилестроительной компании «Форд» Линдону Джонсону, который в то время был президентом США. В середине 1960-х годов министр обороны США Роберт Макнамара применил ее в министерстве, которое он возглавлял. Со временем было принято решение об использовании этого метода во всех министерствах США. Программно-целевой метод использовали США при разработке Плана Маршала.

Программно-целевой метод является одним из наиболее распространенных и эффективных методов государственного регулирования экономики, применяемых в большинстве развитых стран.

Являясь ключевым экономическим инструментом преобразований, программно-целевой метод полностью соответствует специфике современного периода развития общества и позволяет осуществлять качественные изменения социально-экономической ситуации на государственном и региональном и муниципальном уровнях. Этот метод предполагает разработку плана и ресурсное обеспечение исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств по их достижению.

Программно-целевой метод планирования является одним из основных инструментов бюджета, ориентированного на результат и наиболее ярко выражает его основные принципы. В основу программно-целевого подхода положена система программ, которые реализуются государственными органами разного уровня, или  частными компаниями при государственной поддержке.

Целевые инвестиционные программы и проекты являются одним из важнейших средств реализации структурной, научно-технической и инновационной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных, научно-технических и инновационных программ и проектов.

В бывшем СССР программно-целевой подход эффективно применялся при обосновании и реализации плана ГОЭЛРО, планов индустриализации и восстановления экономики в послевоенный период, программ освоения космоса и организации полета первого космонавта Гагарина, а также развития энергетики и железнодорожных и водных путей в регионах Сибири и Дальнего Востока.

В России внедрение программно-целевого метода началось с 1995 года, когда было принято Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 «О порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»».

Позже была принята программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года за счет расширения практики внедрения программно-целевых методов в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Бюджетным кодексом Российской Федерации закрепляет три основных формы использования программно-целевых методов финансирования в бюджетном процессе: долгосрочная федеральная целевая программа (ФЦП), ведомственная целевая программа ифедеральная адресная инвестиционная программа.

В Постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» федеральные целевые программы ведомственные целевые программы  объединены в государственные программы.

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, (с изменениями на 28 апреля 2016 года) ответственными исполнителями разработаны 43 государственные программы Российской Федерации и 38 федеральных целевых программ и федеральных программ.

Несмотря на внимание, уделяемое государством разработке и экспертизе государственных  программ, результаты их осуществления пока не дают российской экономике значимых позитивных результатов.

Незначительный результат от реализации государственных  программ вызван многими недостатками.  Большинство технологий и инноваций, создаваемых в России, являются имитационными, то есть представляют собой результат копирования зарубежных технологий. Это вызвано не только небольшим бюджетным финансированием  госпрограмм в части раздела развития высоких технологий, но и  тем, что  эти программы, как показывает опыт, плохо выполняются.

Экономическая эффективность государственных  программ не определяется.

На не выполнение госпрограмм влияют также  и такие факторы, как  замедление роста российской экономики,  снижение инвестиционной активности,  слабое межведомственное взаимодействие и недостаточный контроль ведомств за реализацией госпрограмм.

К недостаткам, перечисленным выше, необходимо добавить, что государственные и федеральные целевые программы должны быть дополнены региональными программами. В этих программах должны участвовать государственные и  частные предприятия (организации), которые  вкладывают свои финансовые и материальные ресурсы и несут определенный риск, если разработанная новая продукция не будет обладать новыми, востребованными качествами. Результатом этих программ должен быть  не единичный продукт, а продукция, изготавливаемая как минимум на пилотном предприятии.

Устранение вышеперечисленных недостатков, увеличение финансирования государственных и федеральных целевых программ значительно ускорят инновационное развитие экономики России и импортозамещения.

Благодарность д.э.н., проф. Новицкому Н.А , к.э.н. Свириной Л.Н. и др. за внесенные ценные предложения, материалы и замечания при написании и оформлении данного доклада.

ГЛАВА I.

Роль целевого программного подхода в развитии национальной экономики (включая отечественный и зарубежный опыт: примеры программ индустриализации и освоения космоса в СССР и план Маршала)

Программно-целевой метод планирования  [program-objective methods in planning] — метод, при котором цели плана увязываются с ресурсами с помощью программ. Он представляет собой применение системного подхода и основан на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели, выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации и определения результатов.

Сущность программно-целевого метода планирования заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. Программно-целевое планирование построено по логической схеме «цели - пути - способы – средства - результат». Сначала устанавливаются цели, которые должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации,  затем – необходимые способы и средства для их реализации и определяется экономический и (или) социальный эффект при их реализации. Особенностью данного метода планирования является не просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов. Программно-целевой метод планирования «активен», он позволяет не только наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других методов.

Объектом программно-целевого метода являются все основные элементы структуры хозяйства. Перед программно-целевым планированием стоят задачи по разработке программ инновационного развития и импортозамещения экономики России, размещение новых предприятий, миграционные потоки, развитие отдельных территориальных образований (освоение новых районов, подъем экономики депрессивных районов, разрешение острых экологоэкономических ситуация и т.д.).

В рамках предприятия (объединения) программно-целевой метод планирования целесообразно применять для решения таких научно-технических задач, как реконструкция производства, разработка и освоение новой техники и технологии, расширение масштабов производства, повышение качества продукции, переподготовка кадров.

Программно-целевой метод планирования является одним из основных инструментов бюджета, ориентированного на результат и наиболее ярко выражает его основные принципы. Этот метод заключается в установлении или отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки. Бюджетное планирование заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных законом или нормативным актом целевых программ.

Базовая модель программного бюджетирования представляет собой процесс составления

государственного бюджета, ориентированного на достижение результатов от финансирования целевых программ посредством государственных расходов. Программное бюджетирование использует анализ затраты-выгоды для целей принятия решения о распределении финансирования и оценивает соответствие достигнутых результатов программ их целям.

Программная структура является связующим звеном между бюджетом и общим стратегическим планированием. Соответственно, программная структура является способом

классификации расходов, но должна рассматриваться как инструмент анализа стратегических задач. Программное бюджетирование использует подход «сверху-вниз», в отличие от противоположно направленного подхода, используемого при традиционном бюджетировании.

## Благодаря тому, что программно-целевой метод составления бюджета концентрирует внимание на результатах и достижениях деятельности правительства и его структур, он разрешает усилить действенность и эффективность государственного сектора. В аналитическом плане он вводит в бюджетный процесс важные элементы анализа сопоставления затрат и достигнутых результатов. Этот анализ является инструментом оценки программ, который обеспечивает одобрение и осуществление в бюджетной сфере тех программ, результаты от реализации которых (что могут быть определенные количественно) будут превышать затраты на них.

Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств как для решения наиболее острых проблем государства, региона, муниципального образования, так и является инструментом выравнивания экономического развития отдельных территорий.

В основу программно-целевого подхода положена система программ, которые реализуются либо государственными органами разного уровня, либо частными компаниями при государственной поддержке.

Являясь ключевым экономическим инструментом преобразований, программно-целевой метод полностью соответствует специфике современного периода развития общества и позволяет осуществлять качественные изменения социально-экономической ситуации на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Этот метод предполагает разработку плана исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств по их достижению и ресурсному обеспечению.

Планирование и прогнозирование как наука возникли давно, но их активное развитие началось в XX веке, когда появилась необходимость более существенного вмешательства государства в экономику с целью регулирования рынка. Программно-целевая методология неуклонно проникает во все новые области деятельности людей, производственных и социально-культурных организаций, органов управления экономикой стран и регионов, находит применение в мировых экономических, социальных, природоохранных процессах.

## Впервые программно-целевой метод был введен в частном секторе. Идея принадлежала американскому предпринимателю, собственнику автомобилестроительной компании «Форд» Линдону Джонсону, который в то время был президентом США. В середине 1960-х годов министр обороны США Роберт Макнамара перехватил эту идею и решил применить ее в министерстве, которое он возглавлял. Со временем было принято решение об использовании этого метода во всех министерствах США.

Программно-целевой метод является одним из наиболее распространенных и эффективных методов государственного регулирования экономики, применяемых в большинстве развитых стран.

Эта мысль подтверждается и примерами из практики развитых капиталистических стран, имеющих богатый положительный опыт подобной работы (комплексная территориальная программа «Долина реки Теннеси» в США, «Федеральная программа развития района Аппалачских гор», включающая территории 13 штатов площадью 420 тыс. кв. км с населением 19 млн. человек, программа поддержки малого и среднего бизнеса в Германии, научно-техническая и образовательная программа «Эурека» в ЕЭС и др.).

Программно-целевой метод использовали США при разработке Плана Маршала  — (Marshall Plan). Это американская программа восстановления и развития экономики Европы (European Recovery Program) после Второй мировой войны путем предоставления помощи со стороны США. Программа получила название по имени ее разработчика, государственного секретаря США А.Маршалла.

В соответствии этой программы США была предоставлена помощь на 17 млрд. долларов 17- ти европейским странам. Помощь предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов.

Цели плана Маршала были стратегическими:

- восстановление экономического потенциала Западной Европы;

- ликвидация барьеров торговли;

- реконструкция и модернизация промышленных мощностей;

- развитие Европейской инфраструктуры в целом.

План Маршала   предусматривал заключение странами - участницами плана Маршала двусторонних соглашений с США об условиях, на которых будет предоставляться американская «помощь». Такие соглашения включали следующие условия:

1. Предоставление американским товарам свободного доступа в страны Западной Европы путём одностороннего снижения таможенных тарифов в этих странах.

2. Отказ правительств западноевропейских стран от национализации промышленности и предоставление полной свободы частным предпринимателям.

3. Фактический контроль США над промышленностью и финансами западноевропейских стран, в т. ч. установление курса валют в этих странах на уровне, выгодном для США.

4. Контроль США над внешней торговлей стран, примкнувших к плану Маршала. Запрещение этим странам торговать с СССР и странами народной демократии.

Для контроля над исполнением плана Маршалла была создана Администрация экономического сотрудничества, возглавляемая крупными американскими финансистами и политическими деятелями.

Экономическая экспансия США сопровождалась идеологическим прикрытием.   План Маршалла  фактически стал орудием, при помощи которого Соединённые Штаты вмешивались в политическую жизнь стран Европы с целью вытеснения на обочину «просоветских партий». Политическая составляющая плана Маршалла фактически лишила Западную Европу альтернативы, превратив европейские страны в сателлитов США.

Последствия плана Маршала для экономики стран Западной Европы оказались весьма позитивными. Они получили необходимый импульс для дальнейшего экономического развития. За 4 года реализации плана были инвестированы значительные средства в основные производственные фонды. Валовый внутренний продукт Западноевропейских стран за время реализации «Программы восстановления Европы»  увеличился на 32,8% (с $119 млрд. - до $159 млрд.). Промышленное производство возросло на 40% относительно довоенного уровня, объем продукции сельского хозяйства - на 11%. До 1953 года общеевропейский оборот торговли вырос на 40%.

Таким образом, план Маршала достиг своих целей. Экономика Западной Европы получила долговременные стимулы роста, повысилась производительность труда, развивалась торговля.

Позже План Маршалла был применён также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии.

Программно-целевой подход к управлению экономикой региона получил широкое  распространение в ФРГ, где методами  регионального программирования осуществляется воздействие на развитие 2/3 территории ФРГ, 40% территории Великобритании, 90% территории Норвегии, отстающих в экономическом развитии регионов Италии и Швеции.

В США в рамках программно-целевого бюджетирования осуществляется примерно 50% государственных расходов, во Франции - до 80%. Очевидно, что полностью раскрыть потенциал этого метода как средства повышения социальной и экономической эффективности государственных расходов невозможно за короткое время - об этом свидетельствует и более чем полувековая история внедрения программно-целевого бюджетирования в США, и 20-летний период бюджетных реформ в странах Британского Содружества.

Япония    обладает    наиболее    развитой    системой    государственного программирования в капиталистическом мире.  Программирование  стало      жизненно      необходимым      элементом государственно-монополистического регулирования. Государственное программирование в Японии представляет сочетание экономических прогнозов с мерами прямого и косвенного регулирования экономики. Его основная задача заключается в обеспечении макроравновесий, нарушаемых несовершенной рыночной экономикой.

## Большинство стран с рыночной экономикой используют программно-целевой метод для составления бюджета. Бюджет стал понятней и четче благодаря конкретизации заданий для каждой программы, которую предполагалось финансировать из бюджета. Это касалось не только бюджета центральной власти (федерального бюджета), а и муниципальных бюджетов. Этот метода в бюджетном процессе используют: Канада, страны Европы, Новая Зеландия, Австралия и страны бывшего Советского Союза. Значительных успехов в использовании программно-целевого метода достигли страны Балтии и Казахстан.

В странах с переходной экономикой значительный интерес вызывает программно-целевой метод бюджетирования, который обеспечивает связь между выделяемыми ресурсами и результатами их использования, регулирует распределение бюджетных средств между отдельными программами на основе измеримых результатов, а также способствует большей эффективности и прозрачности, в том числе усилению ответственности и подотчетности при расходовании средств. Для этих экономикой программно-целевой метод бюджетирования является полезным аналитическим инструментом. Необходимость его применения там считается аксиомой. Однако в этих странах не проводится анализ связи между выделяемыми финансовыми ресурсами и ожидаемыми результатами (анализ выгод и затрат) согласно программе «Внедрение программно-целевого метода бюджетирования». Поэтому тот факт, что применение отдельных расширенных вариантов этого метода может повлечь за собой очень высокие затраты, остается вне поля зрения.

В некоторых странах уже на начальном этапе применения программно-целевого метода бюджетирования стремятся контролировать и управлять не только результатами своей работы в экономической и общественной жизни, но и эффективностью процессов государственного управления.

## Отдельно значительных успехов в использовании программно-целевого метода достигли страны Балтии и Казахстан. Сегодня большинство стран ЕС помогают другим странам в форме программ, направленных на достижение конкретных результатов.

В Китае государственным регулированием и планированием экономики занимается влиятельный орган Госсовета КНР — Госкомитет по развитию и реформе, который, судя по успехам китайской экономики, весьма эффективно, осуществляет эту деятельность, как в госсекторе, так и  негосударственных корпораций и предприятий. По заявлению посла КНР в Москве Ли Хуэйа КНР руководствуется концепцией «Китайской мечты» — это научная концепция развития. Мы не отказываемся от социалистического пути. Концепция «Китайской мечты» представляет собой часть постоянно развивающейся и совершенствующейся идейно-политической системы. «Китайская мечта» не является краткосрочным планом, это взгляд на прогресс и развитие Китая в течение ближайших десятилетий. При этом в реализации «Китайской мечты» самыми важными методами являются углубление реформ, совершенствование и развитие социализма с китайской спецификой, продвижение модернизации системы государственного управления, придание рынку решающей роли в распределении ресурсов. Руководство партии и страны создало группу по всемерному углублению реформ с целью координировать их ход, стимулировать процесс проведения реформ и осуществлять контроль над выполнением планов. Всемерное углубление реформ касается экономики, политики, культуры, общества, вопросов экологии и партийного строительства.

## Программно-целевой метод планирования используют также и международные финансовые организации: Международный валютный фонд, Мировой банк, которые предоставляют свои займы другим странам по определенным программам. Это, отдельно, программа расширенного финансирования, программные системные займы для реализации конкретных проектов в разных отраслях экономики. Все эти программы четко описывают цель и ожидаемые результаты от направления средств, в ту или иную отрасль. Как показывает опыт, такой подход к финансированию проектов оказался достаточно эффективным, поскольку дает возможность проанализировать эффективность использования средств, при помощи сравнения полученных результатов с ожидаемыми (запланированными), а также сопоставить цель, на которую включаются средства, с конечными результатами от реализации проекта.

В бывшем СССР программно-целевой подход эффективно применялся при обосновании и реализации плана ГОЭЛРО, планов индустриализации и восстановления экономики в послевоенный период, программ освоения космоса и организации полета первого космонавта Гагарина, а также развития энергетики и железнодорожных и водных путей в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Планом ГОЭЛРО предусматривалось опережающее развитие электроэнергетики, привязанное к планам развития территорий. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн. кВт. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-сибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (реконструкция старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала).

Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась почти в 7 раз, с 2 до 13,5 млрд. кВт·ч. При этом решались вопросы не только сооружения 30 районных электростанций, но весь комплекс взаимосвязанных вопросов: увеличение добычи топлива, совершенствование или создание системы его переработки и транспорта; развитие промышленности; обучение кадров; создание инфраструктуры городов и т.д. Темпы, запроектированные в плане ГОЭЛРО, не имели аналогов во всей прошлой экономической истории. Ленинский план ГОЭЛРО по своему содержанию, по форме и организации его разработки представлял крупнейшую комплексную целевую программу.

План ГОЭЛРО был первым документом, в котором получила выражение идея индустриального преобразования России на социалистических началах.

В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) было принято решение о начале индустриализации и  сформулирована главная задача индустриализации: обеспечить экономическую самостоятельность СССР, превратить его из страны, ввозящей оборудование и машины, в страну, производящую их.

Решение столь сложной задачи возрождения экономики страны на основе индустриализации практически невозможно без перехода к долгосрочному планированию. В декабре 1927 г. были приняты директивы по составлению первого пятилетнего плана.

Планом предусматривался рост промышленной продукции на 180%, сельскохозяйственной - на 55%. Национальный доход планировалось увеличить на 103%. Производительность труда в промышленности должна была возрасти на 110%, реальная заработная плата - на 71%, доходы крестьян - на 67%. В ряде отраслей (угле- и нефтедобыча) темпы прироста были еще выше. За годы первой пятилетки (1927/28 - 1932/33 гг.) планировалось построить 1500 промышленных предприятий преимущественно в тяжелой промышленности. Среди них были построены и введены в эксплуатацию такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, Туркестанско-Сибирская железная дорога (Турксиб) и другие.

В рамках программы индустриализации предстояло переоборудовать на основе новой техники старые заводы и фабрики; создать отрасли индустрии, которых в стране не было; построить металлургические, машиностроительные, станкостроительные, автомобильные, тракторные и химические заводы; наладить собственное производство двигателей и оборудования для электростанций; увеличить выплавку металла и добычу угля; создать новую военную промышленность; построить заводы современных сельскохозяйственных машин и тем подвести материально-техническую базу под сельское хозяйство; обеспечить переход миллионов мелких единоличных крестьянских хозяйств к крупному колхозному производству.

К концу второй пятилетки по объёму промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США (если считать британскую метрополию, доминионы и колонии одним государством, то СССР будет на третьем месте в мире после США и Британии). Резко снизился импорт, что рассматривалось как завоевание страной экономической независимости. Открытая безработица была ликвидирована. За период 1928—1937 гг. вузы и техникумы подготовили около 2 млн специалистов. Были освоены многие новые технологии.    В течение первой пятилетки был налажен выпуск синтетического каучука, мотоциклов, наручных часов, фотоаппаратов, экскаваторов, высокомарочного цемента и высококачественных сортов стали. Был также заложен фундамент для советской науки, которая по отдельным направлениям со временем вышла на ведущие мировые позиции. На созданной индустриальной базе стало возможным проведение масштабного перевооружения армии; за время первой пятилетки оборонные расходы выросли до 10,8 % бюджета.

Индустриализация в СССР привела к колоссальным сдвигам. За годы первых пятилеток резко повысился экономический уровень СССР. Была создана современная тяжелая промышленность. Несмотря на огромные издержки, процент ежегодного прироста производства в среднем составлял от 10 до 16%, что было намного выше, чем в развитых капиталистических странах. К концу 1930-х гг. СССР стал одной из немногих стран, способных производить любой вид промышленной продукции, доступной в то время человечеству. Страна действительно обрела экономическую независимость и самостоятельность.

В 1958 г. была разработана первая советская Государственная программа исследования и освоения космического пространства на основании представленного С.П.Королевым документа «Предварительные соображения о перспективных работах по освоению космического пространства». 10 декабря 1959 г. она была утверждена решением ЦК КПСС и СМ СССР.

Программа включала изучение околоземного космического пространства автоматическими искусственными спутниками Земли, исследование Луны и планет автоматическими межпланетными станциями (АМС), создание первых спутников с человеком на борту, отработку операции сближения и стыковки космических аппаратов на орбите, создание спутника с экипажем два-три человека. По этому плану (с некоторым отставанием по времени) и развивалась в эти годы наша космическая программа.

В 1961 году 12 апреля состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке которой размещался пилотируемый космический корабль «Восток» с майором ВВС Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Это был первый полет человека в космос. Запуск прошел успешно. Космический корабль был выведен на орбиту и совершил один виток вокруг Земли за 89 мин. На 108-ой мин после запуска он вернулся на Землю. Таким образом, Советский Союз впервые в мире осуществил полет человека в космическое пространство.

В 60-80-е годы в СССР целевые комплексные программы получили широкое распространение как важнейшие составные части государственных перспективных планов экономического и социального развития. В их составе выделялись научно-технические, экономические, социальные, региональные, экологические программы, а также программы развития отдельных территориально-производственных комплексов. Исходную базу для программных разработок в этот период составляли такие крупномасштабные предплановые обоснования, как Комплексная программа научно-технического прогресса СССР и его социально-экономических  последствий на прогнозный период до 20 лет и Генеральная схема развития и размещения производительных сил СССР на прогнозный период до 15 лет с более детальной проработкой прогнозных показателей на ближайшее пятилетие. Эти документы разрабатывались как в целом по стране, так и по отдельным отраслям народного хозяйства.

Однако игнорирование основных принципов и требований программно-целевого подхода - «директивный» характер выбора проблем для программной проработки вместо научного анализа, планирования без формирования системы управления программой, способной осуществлять ее реализацию, низкая  обеспеченных ресурсами программ, отсутствие контроля и координации в процессе выполнения,  чрезмерная зарегулированность некоторых производственных связей и процедур, недостаточный учёт и использование научно-технического прогресса и т.п. - приводило к низкой результативности использования программно-целевого метода в период существования планово-административной системы.

В России внедрение программно-целевого метода началось с 1995 года, когда было принято Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 «О порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»». В него неоднократно вносились изменения. Именно этот документ на сегодняшний день регламентирует последовательность и содержание стадий формирования, оценки, утверждения и реализации целевых программ Правительством Российской Федерации в 2005 г.

В  2004 году была принята Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 годах. Позже была принята программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года за счет расширения практики внедрения программно-целевых методов в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Применение программно-целевого планирования в российской экономике было вызвано высоким уровнем теоретической и методической разработки этой формы планирования, достигнутого  в советский период, а также тем, что он показал высокую эффективность его использования в странах с рыночной экономикой.

Реализуемая в Российской Федерации реформа бюджетного процесса нацелена на повышение эффективности деятельности органов власти за счет внедрения элементов среднесрочного финансового планирования, предполагающего увязку бюджетных расходов и планируемых результатов. Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов являются государственные программы.

Бюджетным кодексом Российской Федерации закрепляет три основных формы использования программно-целевых методов финансирования в бюджетном процессе:

- долгосрочная федеральная целевая программа (ФЦП);

- ведомственная целевая программа;

- федеральная адресная инвестиционная программа.

Согласно действующему законодательству, федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой «увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики».

Федеральные целевые программы становятся важным экономическим инструментом и позволяют в рамках программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики страны, обеспечивать прозрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется реализовать в различные временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на федеральном уровне.

При помощи осуществления научно обоснованных государственных программ должны достигаться конкретные цели структурной, инвестиционной, научно-технической, социальной, экологической политики с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития страны.

Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ Бюджетный кодекс РФ дополнен статьей, закрепляющей возможность включения в бюджет ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

Впервые понятие «ведомственная целевая программа» появилось в Положении «О докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»: ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).

Применение механизмов ведомственных целевых программ в планировании деятельности федеральных органов государственной власти ориентировано на внедрение состязательных процедур при распределении части бюджета принимаемых обязательств по результатам оценки целевых программ ведомств.

Ведомственные целевые программы могут разрабатываться в двух видах:

а) утверждаемая ведомственная целевая программа - утверждаемый Министерством комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами;

б) аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой целевыми индикаторами.

Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготавливаемых в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249.

С точки зрения организации бюджетного процесса именно ведомственные целевые программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд существенных преимуществ, к числу которых относятся: четкая привязка к функциональной и ведомственной классификации и, как следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации программы у одного администратора, возможность ее преобразования в случае соответствия определяемым критериям в федеральную целевую программу (подпрограмму).

Особое место в ряду целевых программ занимает федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП), которая объединяет бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Порядок формирования и реализации этой программы устанавливается Правительством Российской Федерации.

Федеральная адресная инвестиционная программа является  одним из основных инструментов осуществления государственной инвестиционной политики в рамках системы бюджетного планирования, отражает цели и приоритетные направления социально-экономического развития страны.

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) является составным инструментом системы государственного стратегического управления, позволяющая комплексно и системно обеспечивать реализацию государственных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Федеральная адресная инвестиционная программа представляет собой материал, содержащий сведения об объектах капитального строительства, для строительства (реконструкции, технического перевооружения) которых предоставляются средства федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Объекты, включенные в федеральные целевые программы, финансируются из бюджета в рамках ежегодно утверждаемой Федеральной адресной инвестиционной программы, аналоги которой есть и в большинстве российских регионов. Основанием для реализации ФАИП является специальное «Положение о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета».

В Постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» федеральные целевые программы ведомственные целевые программы  объединены в государственные программы.

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственные программы позволяют в рамках программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики страны, обеспечивать прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть в различные временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на федеральном уровне.

Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти (подпрограммы).

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.

Государственные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Государственные инвестиционные программы и проекты являются одним из важнейших средств реализации структурной, научно-технической и инновационной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных, научно-технических и инновационных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти.

При помощи осуществления научно обоснованных государственных программ должны достигаться конкретные цели структурной, инвестиционной, научно-технической, социальной, экологической политики с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития страны.

Государственные инвестиционные программы являются средством решения стратегических задач развития инновационной экономики.

Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств как для решения наиболее острых проблем государства, региона, муниципального образования, так и является инструментом выравнивания экономического развития отдельных территорий.

Целевые программы подразделяются на: 
- программы развития отраслей;
- программы развития регионов;
- программы решения социальных задач.

Программы могут включать самостоятельные подпрограммы, направленные на решение более локальных задач.

Целевые программы как документ содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия и меры по годам реализации и объемы финансирования в целом и по годам.
      Формирование перечня долгосрочных целевых программ осуществляется органом исполнительной власти, органом местного самоуправления в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозом социально-экономического развития соответствующей территории и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами.

Долгосрочная целевая программа, предлагаемая к утверждению и финансированию за счет бюджетных средств или средств государственного внебюджетного фонда, должна содержать:

- технико-экономическое обоснование;

- прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации указанной программы;

- наименование заказчика указанной программы;

- сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам;

- другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

Целевые программы являются в настоящее время основным, и, по существу, единственным отработанным и эффективно действующим инструментом программно-целевого планирования в РФ.

По своей направленности федеральные целевые программы делятся на:

●экономические, направленные на решение комплексных отраслевых и межотраслевых проблем производства, повышение его эффективности и качественных характеристик, обеспечение ресурсосбережения, создание новых производств, развитие производственной кооперации;

●научные, целью которых является обеспечение выполнения фундаментальных исследований в области естественных, общественных и технических наук;

● научно-технические, разрабатывающихся для решения важнейших научно-технических проблем, создание принципиально новых технологий, средств производства, материалов, другой наукоемкой и конкурентоспособной продукции;

● социальные, предусматривающих решение проблем повышения уровня и качества жизни, проблем безработицы, усиления социальной защиты населения, улучшения условий работы, развития здравоохранения и образования;

● национально-культурные, направленные на решение проблем национально-культурного развития;

● экологические, целью которых является осуществление общегосударственных природоохранных мероприятий, предотвращение катастроф экологического характера и ликвидация их последствий; оборонные;

● правоохранительные и т.д.

Научно-технические программы направлены на решение научных и технических проблем, ускорение внедрения в производство достижений науки и техники, позволяющих обеспечить в ближайший период значительный эффект (экономический, социальный и экологический). Перечень научно-технических программ формируется исходя из определенных приоритетов развития экономики. Производственно-экономические программы предназначены для решения крупных межотраслевых проблем в области производства, способствующих повышению его эффективности и развитию новых производств. Территориальные программы направлены на преобразование регионов, комплексное освоение новых территорий и решение других задач.

Для того чтобы реализовать на практике основную идею программно-целевого подхода - концентрацию ограниченных ресурсов на решении приоритетных задач социально-экономического развития, применяются соответствующие критерии отбора проблем для программной разработки и последующего финансирования из федерального бюджета, предусмотренные порядком разработки федеральных целевых программ и дополненные Министерством экономического развития и торговли РФ. В их числе:

►концентрация средств на наиболее эффективных и социально значимых программах и проектах, которые будут реализовываться в рамках полномочий, находящихся в ведении Российской Федерации;

►принципиальная новизна и высокая эффективность в перспективе осуществляемых технических, организационных и иных программных мероприятий;

►отсутствие в основном альтернативных источников финансирования программ, помимо государственных;

►взаимоувязанность программных мероприятий, требующая целевого управления межотраслевыми связями технологически сопряженных отраслей и производств в ходе их реализации;

►обеспечение технологической модернизации российской экономики и развитие экспорта наукоемкой продукции;

►высокая эффективность и значимые социально-экономические и экологические последствия от реализации программы.

При разработке концепции целевой программы основное внимание уделяется:

● обоснованию соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического Развития Российской Федерации и целесообразности ее решения программно-целевым методом;

● характеристике и прогнозу развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

● возможным вариантам решения проблемы, оценке преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

● определению ориентировочных сроков и этапов решения проблемы программно-целевым методом;

● обоснованию целей и задач программы, целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценивать ход ее реализации;

● обоснованию объемов и источников финансирования целевой программы;

● предварительной оценке ожидаемой эффективности предлагаемого варианта решения проблемы;

● предложениям по механизмам формирования мероприятий целевой программы;

● предложениям по возможным вариантам управления реализацией целевой программы, включая предложения по ее государственным заказчикам и разработчикам.

В настоящее время, программно-целевое планирование на федеральном уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ, а также Федеральной адресной инвестиционной программы, которые являются основой национальных проектов, (например, ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и «Развитие АПК»). Важнейшим элементом управления экономикой стало более активное использование в управленческом процессе элементов проектного управления. Первой «пробой» здесь служит разработка и реализация приоритетных национальных проектов.

Недооценка любого из основных этапов работы с целевыми программами (отбор проблем для программной разработки; формирование целевой программы; ее экспертиза, оценка и утверждение; финансирование; управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения) уполномоченными органами государственного управления может привести либо к срыву, либо к существенному снижению эффективности выполнения программы.  Поэтому, повышается актуальность обеспечения тесной взаимосвязи всех этапов реализации государственной программы.

Нацпроекты - это не только инструмент реального повышения качества жизни граждан, но и своего рода форма планирования и полигон по применению современных программно-целевых методов бюджетного финансирования, технологий эффективного использования государственных средств на стратегически значимых направлениях. Налицо положительный эффект для экономики в России и Ростовской области, в частности, достигаемый при реализации национальных проектов как одной из форм применения программно-целевого метода управления.

Реализация четырех национальных проектов, объявленных приоритетами государственной политики, породило надежды на переход к программно-целевой методологии формирования государственного бюджета.

По его оценке Президента Владимира Путина, благодаря нацпроектам отработан современный проектный подход в государственном управлении и бюджетном планировании. Президент предложил использовать и развивать эти механизмы, прежде всего на уровне регионов и муниципалитетов, но при самом действенном и прямом участии федерального центра.

Расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования предполагается осуществить путем совершенствования методологии разработки и реализации целевых программ.

Реализация российских национальных проектов показала, что программно-целевой  подход в государственном управлении и бюджетном планировании не полностью еще применяется. По словам  академика Сергея Глазьева, – «.. реализация национальных проектов больше напоминает рекламную кампанию вполне рутинных мероприятий, чем научно обоснованную программу достижения заявленных целей. Да и само целеполагание оставляет желать лучшего – отдельные мероприятия преподносятся как решенные задачи, а решение проблем достижения декларируемых целей подменяется телешоу. При этом у государства сегодня имеется достаточно ресурсов для полномасштабной реализации заявленных приоритетов научно обоснованным способом. Для этого разработка и реализация национальных проектов должна быть поставлена во главу угла бюджетной политики. Планируемый переход к трехлетнему циклу бюджетной политики – хорошая предпосылка для реализации программно-целевой методологии бюджетного планирования».

Опыт экономически развитых стран показывает, что социальные и экономические проблемы можно решать посредством государственных программ. Это свидетельствует о перспективности программно-целевого метода и его преимуществах по сравнению со сметным финансированием при решении ряда долгосрочных социально-экономических задач. Данный метод позволяет также решать такие задачи, которые могут быть  не эффективны, неподъемны или малопривлекательны для бизнеса. При отдельных положительных качествах частного капитала, он не во всех случаях в состоянии обеспечить реализацию, например, ряда социальных и крупных инфраструктурных проектов в процессе экономического развития страны.

Метод программно-целевого управления является одним из главных средств осуществления региональной политики развитых зарубежных стран и представляет собой систему централизованных и децентрализованных среднесрочных и долгосрочных программ развития, активно влияющих на формирование территориальной структуры хозяйства.

Программно-целевой подход охватывает всё поле национального рынка с учетом глобализации, в единстве и согласованном развитии составляющих его элементов – государственных нужд, отраслевого, регионального, индивидуального бизнеса. Значение программ особенно возрастает в периоды жизненно необходимых крутых сдвигов в структуре национальной экономики, в связи с мировыми требованиями перехода на высокие технологии, когда в сжатые сроки нужно перестроить её материально – техническую базу применительно к новым вызовам и угрозам мирового рынка. Программно-целевое управление становится успешным инструментом реализации на практике назревших структурных сдвигов, обеспечения качественно нового уровня развития рынка в России.

Особая роль целевых программ в рыночной экономике определяется тем, что рынок не всегда позволяет в полной мере мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития регионов. Успешно решая задачи использования ресурсов, он довольно плохо справляется с задачами их воспроизводства, требующими большей продолжительности инвестиционного цикла. Поэтому все, что связано с приданием экономике поступательной целевой динамики в условиях дискретности крупных народнохозяйственных проблем, можно реализовать только с помощью программ.

В условиях выхода из кризиса большое значение приобретает антиинерционный потенциал программного метода, его способность мобилизовать ресурсы на решение таких проблем, которые еще не вошли в структуру интересов сложившихся звеньев экономики и поэтому не могут быть решены в рамках их традиционного функционирования.

При этом программно-целевой метод в условиях выхода из кризиса позволяет проводить как конструктивные структурные сдвиги, так и смягчения негативных социально-экономических последствий.

Экономический кризис в российской экономике  и    международные санкции США и Евросоюза в отношении России требует принятие экстренных социально-экономических мер реструктуризации экономики по внедрению современных технологий инновационного типа, в том числе для импортозамещения.

В обеспечении устойчивого развития экономики в настоящее время первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг.

Инновации становятся стратегическим фактором экономического роста, влияют на структуру общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране.

Инновации превратились в важнейший фактор социально-экономического прогресса, импульс прогрессивных структурных и институциональных преобразований в экономическом базисе и надстройке, компонент совершенствования технологической системы общественного производства. Инновационный путь развития российской экономики является важнейшей стратегической целью государственной политики.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по теме импортозамещения, которое  по замыслу правительства должно стать одним из новых драйверов роста в экономике.  «Наша задача – прежде всего, сконцентрироваться на промышленности, причём на высокотехнологичных изделиях, на производстве средств производства,  целом ряде современных технологий, биотехнологий, медицинских технологий и, конечно, на продуктах питания».

В этих условиях главными задачами, решаемыми для достижения стратегической цели политики Российской Федерации в области развития науки и технологий, являются:

1. Повышение эффективности государственного участия в развитии науки и технологий (прежде всего отечественной фундаментальной науки, а также прикладных исследований и технологий, необходимых для обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопасности, для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности государства);

2. Создание конкурентоспособной на мировом уровне инновационной системы и активизация инновационных процессов в национальной экономике и социальной сфере;

3. Обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и технологий в мировую инновационную систему в национальных интересах Российской Федерации.

Современные технологии инновационного типа, в том числе для импортозамещения реализовываются в государственных программах Российской Федерации, включая Государственные программы Российской Федерации: «Развитие науки и технологий», «Развитие промышленности», «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная экономика»,  «Информационное общество». Посредством государственных программ  инновационная политика будет связана с решением задач инновационного развития в различных секторах экономики и социальной сферы, в том числе в здравоохранении, культуре и энергетике. Программы развития этих секторов будут также определять основные направления и меры инновационного развития в соответствующей сфере.

ГЛАВА II.

Реализация современных целевых программ в экономике России: достижения и недостатки

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, (с изменениями на 28 апреля 2016 года) ответственными исполнителями разработаны 43 государственные программы Российской Федерации и 38 федеральных целевых программ и федеральных программ.

Перечень государственных программ Российской Федерации сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации.

Государственные программы сформированы по следующим направлениям:

1. Новое качество жизни.

2. Инновационные  развитие и модернизация экономики.

3. Эффективное государство.

4. Сбалансированное региональное  развитие.

5. Обеспечение национальной безопасности.

1. Новое качество жизни

Данное направление предполагает качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие здравоохранения, образования, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, поддержка семьи. Кроме этого данное направление направлено на  улучшение качества жизни социально- незащищенных групп,  высокие стандарты личной и экологической безопасности, качество и результативность противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Данное направление включает 14 государственных программ:

1. Развитие 
здравоохранения.

2. «Развитие 
образования» на 
2013 - 2020 годы.

3. Социальная 
поддержка граждан.

4. «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 
годы.

5. Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.

6. Развитие пенсионной 
системы на 2017 - 
2025 годы.

7. Содействие 
занятости населения.

8. Обеспечение 
общественного 
порядка и противодействие преступности.

9. Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков.

10. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

11. «Развитие культуры 
и туризма» на 2013 
- 2020 годы.

12. «Охрана окружающей 
среды» на 2012 - 
2020 годы

13. Развитие физической 
культуры и спорта.

# 14. Реализация 
государственной 
национальной политики.

Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 годы 2. Инновационные  развитие и модернизация экономики

В рамках данного направления будут реализованы мероприятия, которые создадут конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. Будут сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний и отраслях промышленности, внешнеэкономической деятельности.  Также будет создана разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения.

Данное направление включает 18 государственных программ:

- Развитие науки и технологий

- Экономическое 
развитие и 
инновационная экономика.

- Развитие 
промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности.

- Развитие оборонно- 
промышленного 
комплекса.

- Развитие 
авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы.

- Развитие 
судостроения и 
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы.

- Развитие 
электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы.

- «Развитие 
фармацевтической и 
медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.

- Космическая 
деятельность России 
на 2013 – 2020  годы.

- Развитие атомного 
энергопромышленного 
комплекса.

- Информационное 
общество (2011 - 
2020 годы).

- Развитие 
транспортной 
системы.

- Государственная 
программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

- Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса.

- Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности.

- Воспроизводство и 
использование 
природных ресурсов.

- «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013 
- 2020 годы.

- Энергоэффективность 
и развитие 
энергетики.

3. Эффективное государство

Реализация данного направления будет способствовать повышению эффективности управления государственным имуществом и государственными финансами. Особой задачей станет развитие и повышение устойчивости функционирования финансовых и страховых рынков. Также будет реализован комплекс мер по всестороннему и эффективному обеспечению интересов Российской Федерации на международной арене, созданию благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны.

Данное направление включает 4 государственные программы:

1. Управление 
федеральным 
имуществом

2. Управление 
государственными 
финансами и...

3. Внешнеполитическая 
деятельность

4. Юстиция

4. Сбалансированное региональное  развитие

В рамках данного направления будет обеспечено сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации, ориентированное на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов, и развитие геополитически приоритетных территорий. Также будет проведена целенаправленной работа по развитию федеративных отношений,  совершенствованию системы местного самоуправления и повышение качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.

Данное направление включает 6 государственных программ:

1. Социально- 
экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.

2. «Развитие Северо- 
Кавказского 
федерального  округа» на период до 2025 года.

3. Развитие 
федеративных 
отношений и  создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами.

4. Социально- 
экономическое 
развитие Калининградской области до 2020 года.

5. Социально- 
экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года.

6. Социально- 
экономическое 
развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года.

5. Обеспечение национальной безопасности

Реализации данного направления будет способствовать поддержанию высокого уровня государственной безопасности и обороноспособности страны. Будет достигнут высокий уровень боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, позволяющий эффективно осуществлять политику сдерживания.

Данное направление включает 2 государственные программы:

1. Обеспечение 
обороноспособности 
страны.

2. Обеспечение 
государственной 
безопасности.

Количество  государственных программ  Российской Федерации ежегодно увеличивается, а федеральных целевых программ  с 2011 года сокращается (табл. 1).

Таблица 1. Количество государственных и  федеральных целевых программ в 2006-2017гг.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество госпрограмм | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 |
| 2 | Динамика количества госпрограмм (в % к 2008 г.) | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 | 600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4300 |
| 3 | Количество ФЦП | шт. | 51 | 46 | 46 | 51 | 53 | 54 | 52 | 47 | 45 | 44 | 40 | 38 |
| 4 | Динамика количества ФЦП (в % к 2006 г.) | % | 100 | 90 | 90 | 100 | 104 | 106 | 102 | 92 | 88 | 86 | 78 | 75 |
| 5 | ИТОГО количество госпрограмм и ФЦП | шт. | 51 | 46 | 47 | 52 | 54 | 57 | 58 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| 6 | Динамика количества гос. программ и ФЦП (в % к 2006 г.) | % | 100 | 90 | 92 | 102 | 106 | 112 | 114 | 169 | 165 | 163 | 161 | 159 |

Так, количество государственных программ увеличится в 2017 году в 43 раза по сравнению с 2008 годом, а федеральных программ сократиться в 2017 году на 25,0 % по сравнению с 2006 годом. Сокращение федеральных программ вызвано появлением государственных программ и сокращением их бюджетным финансированием.

Государственные программы стали  финансироваться только  с  2008 года, но с 2013 года  финансирование  их увеличилось в разы (в 60,07 раз по сравнению с 2008 годом и  в 26,9 раз по сравнению с 2012 годом), табл. 2. Однако в 2015   году финансирование госпрограмм сокращается на 23,44% по сравнению с 2014 годом, но в  2016 и 2017  годы финансирование увеличиться по сравнению с 2015 годом соответственно на 2,64% и 1,81%. Сокращение финансирования госпрограмм вызвано кризисом, сокращением доходной части бюджета.

В валовом внутреннем продукте расходы госпрограмм составляют от 0,29% в 2008 году до  10,61% в 2014 году, т.е. значительно увеличились. Вместе с тем  удельный вес расходов  госпрограмм в валовом внутреннем продукте в 2017 году сократится по сравнению с 2014 годом и составит только 9,09%.

В расходах бюджета за анализируемый период удельный вес государственных  программ составляет от 1,11% (2010 год)  до 45,15% (2017 год), а федеральных целевых программ – от 6,37% (2014 год)  до 10,04% (2008 год).

Расходы бюджетных средств на  федеральные целевые программы с 2006 года  по 2009 год ежегодно увеличивались, и рост их составил 238,16%, но в   2010 году расходы бюджетных средств сократились по сравнению с 2009 годом на 13,08%.

В 2011 – 2012 годы расходы бюджетных средств на  федеральные целевые программы вновь возросли, и рост их составил  в 2012 году 18,1%  по сравнению с 2011 годом. В 2013 году расходы на ФЦП сократились на 6,43% и в 2014 году -  на 13,28% по сравнению с 2012 годом. В 2015-2017 годы расходы на ФЦП ежегодно незначительно увеличиваются по сравнению с 2014 годом, и рост их составил соответственно 6,25%, 20,91% и 23,27%.

За двенадцать лет (2006-2017гг.) рост расходов бюджетных средств на  федеральные целевые программы составит 286,89%. Однако с учетом инфляции расходы бюджетных средств на  федеральные целевые программы увеличились за этот период только на 163,20%.

Удельный вес федеральных целевых программ в валовом внутреннем продукте составлял  1,41% в 2006 году и 1,37% составит в 2017 году, т.е. незначительно снизится.

Таким образом, расходы бюджетных средств на  государственные и федеральные целевые программы в основном ежегодно незначительно увеличиваются, но их удельный вес в валовом внутреннем продукте снижается.

Таблица 2. Расходы на государственные и  федеральные целевые программы и их доля в   расходах федерального

бюджета России в 2006-2014 годы,

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 20141) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Расходы на госпрограммы | млрд. руб. | - | - | 118,3 | 165,0 | 107,3 | 129,4 | 264,2 | 7106,7 | 7577,38 | 5801,3 | 7777,6 | 7714,8 |
| 2 | Расходы на ФЦП | млрд. руб. | 405,9 | 586,9 | 759,7 | 831,7 | 722,9 | 928,9 | 1096,1 | 1025,6 | 944,6 | 1003,7 | 1142,1 | 1164,4 |
| 3 | Валовой внутренний продукт | млрд. руб. | 26917,2 | 33247,5 | 41276,8 | 38807,2 | 46308,5 | 55967,2 | 62176,5 | 66190,1 | 71406,4 | 73119,0 | 78673,0 | 84910,3 |
| 4 | Расходы бюджета - всего | млрд. руб. | 4284,8 | 5986,6 | 7570,9 | 9660,1 | 10117,5 | 10925,6 | 12895,0 | 13342,9 | 14831,6 | 15215,0 | 15761,6 | 17088,7 |
| 5 | Удельный вес расходов госпрограмм в ВВП | % | - | - | 0,29 | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,42 | 10,74 | 10,61 | 7,93 | 9,89 | 9,09 |
| 6 | Удельный вес ФЦП в ВВП | % | 1,51 | 1,77 | 1,84 | 2,14 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,55 | 1,32 | 1,37 | 1,45 | 1,37 |
| 7 | Удельный вес расходов госпрограмм в расходах бюджета | % | - | - | 1,56 | 1,71 | 1,11 | 1,18 | 2,05 | 53,26 | 51,09 | 38,13 | 49,35 | 45,15 |
| 8 | Удельный вес ФЦП в расходах бюджета | % | 9,47 | 9,80 | 10,04 | 8,61 | 7,15 | 8,50 | 8,50 | 7,69 | 6,37 | 6,60 | 7,25 | 6,81 |
| 9 | Индекс госпрограмм (в % к 2008 г.) | % | - | - | 100,00 | 139,48 | 90,70 | 109,38 | 223,33 | 6007,35 | 6405,22 | 4903,89 | 6574,47 | 6521,39 |
| 10 | Индекс ФЦП (в % к 2006 г.) | % | 100,00 | 144,59 | 187,16 | 204,90 | 178,10 | 228,85 | 270,04 | 252,67 | 232,72 | 247,28 | 281,37 | 286,87 |
| 11 | Инфляция по годам | % | 9,0 | 11,9 | 13,3 | 11,5 | 8,8 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 11,36 | 12,2 | 8,8 | 5,1 |
| 12 | Инфляция (в % к 2006 г.) | % | - | 11,9 | 26,8 | 41,4 | 53,8 | 63,2 | 73,0 | 84,2 | 105,2 | 130,2 | 150,5 | 163,2 |

- Данные за 2014 год представлены с учетом сведений по Крымскому федеральному округу

Из общего количества государственных программ Российской Федерации, наибольший удельный вес в общем объеме расходов федерального бюджета (без условно утвержденных расходов) составляют программы, включенные в направления «Новое качество жизни» (около 40 %) и «Инновационное развитие и модернизация экономики» (более 26 %), табл. 3.

Если в 2014 году удельный вес в общем объеме расходов федерального бюджета программы «Инновационное развитие и модернизация экономики» составил 26,17%, то в 2015  и 2016 годы он незначительно снижается и составит соответственно 26,14% и 25,66%, а в  2017 году он возрастает до 26,8%.

Из всех направлений  государственных программ основным  источником создания новой инновационной и импортозамещаемой  продукции является направление «Инновационное развитие и модернизация экономики». Данное направление финансирует работы, направленные на создание и выпуск новой инновационной продукции, на обновление промышленности на новой технологической основе.

Наибольший объем ассигнований федерального бюджета государственных программ направления «Инновационное развитие и модернизация экономики» приходится на программы (табл. 4):

─   Развитие транспортной системы - 6665,5 млрд. рублей (40,81%).

─  Космическая деятельность России на 2013 -2020 годы  - 1686,6 млрд. рублей (10,33%).

─  Развитие хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы - 1385,4 млрд. рублей (8,48%).

─  Развитие науки и технологий – 1311,2 млрд. рублей (8,03%).

─  Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности - 858,8 млрд. рублей (5,26%).

Данные таблицы 4 показывают, что на две государственные программы - развитие науки и технологии и развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности приходится незначительное бюджетное финансирование – 2170,0 млрд. рублей, или только 13,29% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ  Российской Федерации по направлениям.

Основной задачей государственной программой развитие науки и технологии является развитие фундаментальных научных исследований,  создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных направлениях научно-технологического развития.

Ожидаемый непосредственный результат программы - исследования и разработки на пределе достигнутого научно-технического уровня, создание новых уникальных технологий

Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ  Российской Федерации по направлениям  в 2014 - 2017 годах,

млрд. рублей

|  | 2014 | год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Роспись (на 31.12.2014) | Исполнено | Закон 93-ФЗ | Закон 384-ФЗ | Закон 384-ФЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы федерального бюджета, всего | 15 052,2 | 14 831,6 | 15216,5 | 16271,8 | 17088,7 |
| Условно утвержденные расходы | - | . | - | 406,8 | 854,4 |
| Расходы федерального бюджета без учета условно утвержденных расходов, всего | 15 052,2 | 14 831,6 | 15 216,5 | 15 865,0 | 16 2343 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию государственных программ РФ, всего: | 8 509,9 | 84313 | 8 289,7 | 8 798,4 | 8 750,4 |
| доля в общем объеме расходов без условно утвержденных расходов, % | 56,54 | 56,85 | 54,48 | 55,46 | 53,90 |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |
| I. Новое качество жизни | 3 490,4 | 3 439,9 | 3321,6 | 3 530,7 | 3351,3 |
| доля в программной части, % | 41,02 | 40,80 | 40,07 | 40,13 | 38,30 |
| П. Инновационное развитие и модернизация экономики, без закрытой части | 2 253,5 | 2206,1 | 2 167,4 | 2258,1 | 2 294,3 |
| доля в программной части, % | 26,48 | 26,17 | 26,14 | 25,66 | 26,22 |
| III. Обеспечение национальной безопасности, без закрытой части | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| доля в программной части, % | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| IV. Сбалансированное региональное развитие | 839,3 | 837,1 | 658,2 | 750,4 | 786,4 |
| доля в программной части, % | 9,86 | 9,92 | 7,94 | 8,53 | 8,99 |
| V. Эффективное государство | 1 063,4 | 1 092,0 | 1 268,2 | 1 194,9 | 1 237,5 |
| доля в программной части, % | 12,50 | 12,95 | 15,30 | 13,58 | 14,14 |
| Расходы на реализацию государственных программ РФ (закрытая часть) | 860,9 | 855,0 | 873,1 | 1 062,8 | 1 079,4 |
| доля в программной части, % | 10,11 | 10,13 | 10,53 | 12,08 | 12,33 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 6 542,3 | 6 399,3 | 6 926,8 | 7 066,6 | 7 483,8 |
| доля в общем объеме расходов без условно утвержденных расходов, % | 43,46 | 43,15 | 45,52 | 44,54 | 46,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение развития пенсионной системы | 2 286,6 | 2 286,5 | 2 759,4 | 3 085,7 | 3232,1 |
| Закрытые расходы, включая обеспечение обороноспособности страны | 2 590,6 | 2 588,9 | 3451,0 | 3 175,7 | 3316,6 |
| Прочие непрограммные расходы | 1 665,1 | 1 523,9 | 716,4 | 805,2 | 935,1 |

и достижение научно-технологических прорывов в ключевых областях технологического развития.

Учитывая, что доля импорта в России продукции машиностроения значительна, необходимо увеличить номенклатуру создаваемых технологий и продукции и  кратно увеличить финансирование данных государственных программ.

Импортозамещение  направлено на то, чтобы определённые рыночные ниши были заполнены российскими товарами  и в полной мере отвечали российским интересам. Это позволит  снизить зависимость российской экономики от сырьевой составляющей.  Планируется  наращивать выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, то есть продукции более высоких переделов.  Для этого необходимо утверждать госпрограммы в гражданских отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по теме импортозамещения, которое  по замыслу правительства должно стать одним из новых драйверов роста в экономике, столкнувшейся с санкциями Запада из-за событий на Украине и падением цен на нефть.

Импортозамещение, по словам президента Российской Федерации В.В. Путина, «не является для нас каким-то фетишом, речь идет, прежде всего, о наиболее важных технологиях, о технологиях двойного назначения.  По сути, это развитие высокотехнологичных производств, в своей собственной стране вот что это такое. Мы, так или иначе, все равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Сейчас будем делать с ускоренной силой и с двойным эффектом».

Разработанные и согласованные правительством проекты по импортозамещению в основном базируются на аналогичной импортной продукции или на имеющейся новой отечественной продукции. Однако в силу сложившихся обстоятельств, сокращение финансирования научных учреждений, отсутствие спроса на инновационную продукцию, уничтожение отраслевых институтов количество новых технологий и инновационной продукции в России значительно сократилось.  Идеология импортозамещения, основанная на программе производства известных компонент, не только не решает основную задачу, но фактически планирует долго-

срочное отставание.

Таблица 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Российской Федерации по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в 2014 - 2020 годах, млрд. рублей

| № п.п. | Наименование государственной программы Российской Федерации | Всего | 2014 год |  | 2015 год | 201 6 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Роспись (на 31.12.2014) | Исполнено | Закон 93-ФЗ | Закон 384-ФЗ | Закон 384-ФЗ | Предельные объемы бюджетных ассигнований |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Инновационное развитие и модернизация экономики | 16 333,1 | 2 253,5 | 2 206,1 | 2 167,4 | 2 258,1 | 22943 | 2 237,7 | 2456,3 | 2 665,8 |
| 2 | Развитие науки и технологий | 1311,2 | 153,1 | 152,3 | 150,7 | 182,8 | 176,6 | 203,5 | 215,9 | 228,6 |
| 3 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 809,0 | 190,7 | 189,3 | 116,2 | 122,8 | 98,7 | 89,3 | 89,9 | 101,4 |
| 4 | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 858,8 | 153,7 | 153,6 | 117,5 | 125,4 | 95,0 | 121,0 | 121,8 | 324,4 |
| 5 | Развитие авиационной промышленности на 201 3-2025 годы | 397,7 | 59,4 | 59,1 | 81,3 | 54,7 | 46,5 | 49,4 | 52,5 | 53,9 |
| 6 | Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы | 104,6 | 24,7 | 24,7 | 8,3 | 18,6 | 11,8 | 14,2 | 13,1 | 13,9 |
| 7 | Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы | 90,8 | 14,8 | 14,7 | 13,1 | 14,2 | 13,0 | 12,6 | 11,9 | 11,2 |
| 8 | "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 82,7 | 14,4 | 13,5 | 14,6 | 18,4 | 16,4 | 13,6 | 4,6 | 0,7 |
| 9 | "Космическая деятельность России на 2013 -2020 годы" | 1686,6 | 175,7 | 151,5 | 184,4 | 227,7 | 249,4 | 244,5 | 296,1 | 308,8 |
| 10 | Развитие атомного энергопромышленного комплекса | 650,8 | 146,3 | 145,9 | 153,4 | 96,6 | 83,7 | 66,7 | 57,5 | 46,6 |
| 11 | Информационное общество (201 1 - 2020 годы) | 814,8 | 124,6 | 124,3 | 111,5 | 108,9 | 116,0 | 113,4 | 118,0 | 122,4 |
| 12 | Развитие транспортной системы | 6665,5 | 811,4 | 796,4 | 827,6 | 915,4 | 988,1 | 892,4 | 1 033,0 | 1 197,6 |
| 13 | Государственная программа развития сельского | 1385,4 | 188,7 | 186,6 | 202,7 | 166,6 | 194,7 | 203,5 | 211,3 | 217,9 |

| № п.п. | Наименование государственной программы Российской Федерации | Всего | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Роспись (на 31.12.2014) | Исполнено | Закон 93-ФЗ | Закон 384-ФЗ | Закон 384-ФЗ | Предельные объемы бюджетных ассигнований |  |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Развитие рыбохозяйственного комплекса | 80,8 | 10,5 | 10,5 | 12,1 | 13,6 | 12,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 |
| 15 | Развитие внешнеэкономической деятельности | 562,9 | 74,7 | 74,2 | 77,3 | 84,4 | 76,9 | 73,2 | 86,7 | 89,7 |
| 16 | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 535,6 | 63,9 | 63,9 | 55,9 | 65,3 | 76,4 | 88,7 | 91,0 | 94,4 |
| 17 | "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | 230,9 | 32,2 | 32,0 | 31,0 | 32,3 | 31,7 | 33,7 | 34,6 | 35,4 |
| 18 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 65,0 | 14,5 | 13,7 | 9,9 | 10,5 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 |

Источником финансирования новых технологий и  импортозамещаемой  продукции являются государственные инвестиционные программы, которые таким образом становятся средством решения стратегических задач развития инновационной экономики.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева - через механизм государственных программ в настоящий момент уже проходит более половины средств государственного бюджета, а именно 57%.  Мы исходим из того, что к 2016 году, таким образом, будут расходоваться практически все средства федерального бюджета – до 95%. От того, насколько эффективно исполняются программы, зависит модернизация здравоохранения и образования, всей социальной сферы, сбалансированное региональное развитие, наше продвижение в различных областях. С реализацией отраслевых государственных программ связано создание новых производств, включая импортозамещение, и, конечно, в целом повышение конкурентоспособности наших предприятий.

Несмотря на внимание, уделяемое государством разработке и экспертизе государст-

венных  программ, результаты их осуществления пока не дают российской экономике значимых позитивных результатов.

Государственные  программы оказали влияние на некоторое улучшение ситуации в сфере науки и технологий, связанное с ростом бюджетного финансирования исследований и разработок. Процесс создания новых технологий в России характеризуется незначительным ростом. Так  начиная с 2002 года число созданных в России передовых производственных

технологий увеличилось в 1,97 раза по сравнению с 2013 годом  (с  727 технологий в 2002 году до 1429 технологий в 2013 году), из них принципиально новых  за аналогичный период в 2,19 раза (с 70  технологий  до 153).

Незначительный результат от реализации государственных  программ вызван многими недостатками.  Большинство технологий и инноваций, создаваемых в России, являются имитационными, то есть представляют собой результат копирования зарубежных технологий. Это вызвано не только небольшим бюджетным финансированием  госпрограмм в части раздела развития высоких технологий, но и  тем, что  эти программы, как показывает опыт, плохо выполняются.

На не выполнение госпрограмм сказывается затягивание сроков проведения конкурсов и сроков исполнения госконтрактов поставщиками товаров, работ и услуг, задержка с

подготовкой проектной документации.

Ответственные исполнители не всегда приводят достигнутые результаты в целом по госпрограмме, а только по отдельным мероприятиям, отсутствует обоснование недостижения плановых показателей и не реализации контрольных событий в отчётном периоде.

Программы зачастую содержат инструменты расходного характера и не создают реальных условий для развития. В госпрограммах зачастую размыто финансирование по многочисленным мероприятиям. Кроме того, в условиях инвестиционного спада и финансовых ограничений фактически не участвуют в инвестиционном процессе сбережения населения (а это триллионы рублей), также не получили широкого распространения инвестиционные проекты с применением механизмов частно-государственного партнерства. Также существенным ограничением экономического развития регионов сегодня является падение внутреннего потребительского спроса.

# В соответствие Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» федеральные и ведомственные целевые программы объединены в государственные программы, в  качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Российской Федерации. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Российской Федерации;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Однако  экономическая эффективность государственных  программ не определяется.

В своем докладе Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной Думы РФ отмечает следующие недостатки госпрограмм:

- по отдельным госпрограммам выявлено несоответствие целей госпрограмм целям государственной политики в сфере их реализации, которые установлены в документах стратегического планирования;

- в отдельных программах отсутствуют достаточные обоснования достижения показателей в зависимости от изменения объемов финансирования по сравнению с предыдущей редакцией. При этом в ряде госпрограмм показатели снижаются при увеличении объема финансирования или увеличиваются при снижении объема ассигнований;

- типичны ситуации, когда достижение цели программы не обеспечивается ни одной из задач, или задача не направлена на достижение ни одной из целей;

- участники госпрограмм еще не в полной мере прочувствовали всю полноту ответственности за решение поставленных задач, достижение целей, утвержденных индикаторов и показателей, и эффективность работы каждого бюджетного рубля.

На не выполнение госпрограмм влияют также  и такие факторы, как  замедление роста российской экономики,  снижение инвестиционной активности,  слабое межведомственное взаимодействие и недостаточный контроль ведомств за реализацией госпрограмм.  Поэтому предложения Минэкономразвития: ввести персональную ответственность руководителей ведомств и их заместителей за реализацию программ, учитывать достижение программных целей при выплате премий, создать правительственную комиссию по повышению эффективности формирования и реализации госпрограмм является актуальными.

К недостаткам, перечисленным выше, необходимо добавить, что государственные и федеральные целевые программы должны быть дополнены региональными программами. В этих программах должны участвовать государственные и  частные предприятия (организации), которые  вкладывают свои финансовые и материальные ресурсы и несут определенный риск, если разработанная новая продукция не будет обладать новыми, востребованными качествами. Результатом этих программ должен быть  не единичный продукт, а продукция, изготавливаемая как минимум на пилотном предприятии.

В данном случае государство осуществляет бюджетное финансирование исследований и разработок госпрограммы, а частные предприятия в основном финансирую производственную часть программы. Поэтому правильно на наш взгляд было бы создание нового предприятия на базе государственно-частного партнерства (ГЧП). Это позволяет использовать преимущества, которые обеспечивает процесс интеграции и кооперации, позволяющий за  счет сложения сил и средств снизить риски каждого из партнеров по ГЧП, а также  обес-

печить синергетический эффект, который возникает в  процессе партнерства.

Частный сектор заинтересован в привлечении в совместные проекты современных технологий, ноу-хау, эффективного менеджмента. Государство же при этом получает дополнительное финансирование совместных проектов и решает не только инфраструктурные проблемы, обеспечивая эффективное использование бюджетных средств, но и достигает социальной стабильности.

Для участия частных предприятий в госпрограммах и проектах импортозамещения необходимы дешевые кредиты. Однако проводимая Центробанком политика этому не способствует. Из-за сокращения объёма денежной массы,  высокой процентной ставки за кредиты отечественные предприятия вместо реального импортозамещения повышают цены на свою продукцию, чтобы выжить.

Таким образом, реализация государственных и  федеральных целевых программ способствует развитию инновационной российской экономики и импортозамещению. Однако небольшое бюджетное финансирование данных программ и многие недостатки, возникающие при их разработке и реализации, не дают российской экономике значимых позитивных результатов. Устранение вышеперечисленных недостатков, использование механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере и увеличение финансирования государственных и федеральных целевых программ значительно ускорят инновационное развитие экономики России и импортозамещения.

Заключение

Программно-целевой подход является одним из наиболее распространенных и эффективных методов государственного регулирования экономики, так как  охватывает всё поле национального рынка с учетом глобализации, в единстве и согласованном развитии составляющих его элементов – государственных нужд, отраслевого, регионального, индивидуального бизнеса. Значение программ особенно возрастает в периоды жизненно необходимых крутых сдвигов в структуре национальной экономики: в связи с необходимостью перехода на высокие технологии, когда в сжатые сроки нужно перестроить её материально – техническую базу применительно к новым вызовам и угрозам мирового рынка.

Государственные программы являются одним из важнейших средств реализации структурной, научно-технической и инновационной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных, научно-технических и инновационных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти.

Проведенный анализ показал, что, несмотря на внимание, уделяемое государством разработке и экспертизе государственных  программ, результаты их осуществления пока не дают российской экономике значимых позитивных результатов.

Для повышения эффективности реализации государственных программ Российской Федерации необходимо:

- Повысить требования к ответственным исполнителям государственных программ в части точного выполнения их условий.

- Разработать положение о принятии санкций к ответственным исполнителям за недостижение по госпрограмме  утвержденных индикаторов и показателей, и эффективность работы каждого бюджетного рубля в отчётном периоде.

- В соответствие Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» определять критерии экономической  и социальной эффективности государственных  программ.

- Проведения конкурсов и сроков исполнения госконтрактов поставщиками товаров, работ и услуг и без задержки с подготовкой проектной документации в соответствии с календарными планами госпрограмм.

- Необходимо усилить межведомственное взаимодействие и достаточный контроль ведомств за реализацией госпрограмм.

- Ввести персональную ответственность руководителей ведомств и их заместителей за реализацию программ, учитывать достижение программных целей при выплате премий, создать правительственную комиссию по повышению эффективности формирования и реализации госпрограмм является актуальными.

- Государственные и федеральные целевые программы должны быть дополнены региональными программами.

- В государственных программах должны участвовать государственные и  частные предприятия (организации), которые  вкладывают свои финансовые и материальные ресурсы и несут определенный риск, если разработанная новая продукция не будет обладать новыми, востребованными качествами.  Поэтому необходимо  создание нового предприятия на базе государственно-частного партнерства.

- Участникам частных предприятий в госпрограммах и проектах импортозамещения предоставлять дешевые кредиты.

- Взаимосвязь и преемственность приоритетных направлений программы социально-экономического развития и мероприятий целевых программ, что обеспечит повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, сокращение нерациональных, «непродуманных» расходов, и, соответственно, не допустит неэффективное расходование бюджетных средств.

- Увеличить финансирование государственных  программ направления «Инновационное развитие и модернизация экономики» с учетом импортозамещения.

- Повысить эффективность государственного участия в развитии науки и технологий (прежде всего отечественной фундаментальной науки, а также прикладных исследований и технологий, необходимых для обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопасности, для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности государства).

- Создание конкурентоспособной инновационной системы на мировом уровне и активизация инновационных процессов в национальной экономике и социальной сфере.

- Создание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

- Переход к Модели стратегического  программно-целевого планирования на основе формирования институциональной системы национальных целевых программ  – ведущий фактор развития инновационной экономики России.

- Разработка нового Плана Маршала для России.

Таким образом, реализация вышеперечисленных предложений, значительно ускорят инновационное развитие экономики и импортозамещения России.

Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник // В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 «О порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» (с изм. от 20 февраля 2006 г.).

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 1, 6 декабря 2007 г.), Глава 20. www.arbitratus.ru/laws/budget_code/

http://programs.gov.ru/Portal/

Письмо зам. министра министерства экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведева от 14.10.2015 № 29.349-АВ/Д22и

Звягинцев П.С.  Государственные  программы как фактор инновационного развития и импортозамещения в  России. // Вестник института экономики РАН. 2015.  № 6. С. 44-55.

Борисов. Е. Ф. Экономическая теория: - М.: Юрист, 2008. - с. 321.

Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник // В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. М., 2000. С. 372—373.

http://www.syl.ru/article/190992/new_plan-marshala-tseli-i-zadachi-kratko

Третнер К. Программно-целевой метод бюджетирования в странах с переходной экономикой. // Финансы, 2009,  № 9.

http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovBric/733B10882CD32C6144257D3F0027C125

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 «О порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» (с изм. от 20 февраля 2006 г.).

Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 N 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 1, 6 декабря 2007 г.), Глава 20. www.arbitratus.ru/laws/budget_code/

Постановление Правительства РФ «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» № 594 от 26 июня 1995 г. (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № S42 от 25 декабря 2004 г.) // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч.2). Ст. 5506.

Федеральный закон Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством  Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации». base.garant.ru/10106464/

Положение «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов». base.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 619 «О формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (вместе с «Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы «) (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1062).

Утверждено Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от  1октября 2001 г. п.° 714» № 339 от 27 мая 2005 г. base.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» http://base.garant.ru/198991

Глазьев С. Национальные проекты и бюджетная политика. http://www.glazev.ru

Медведев Д. Заседание комиссии 3 октября 2015 года по теме импортозамещения. 20 октября 2015.

https://news.mail. Ru /economics/23514830/?frommail=1.

http://programs.gov.ru/Portal/

Письмо зам. министра министерства экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведева от 14.10.2015 № 29.349-АВ/Д22и

Письмо зам. министра министерства экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведева от 14.10.2015 № 29.349-АВ/Д22и

Письмо зам. министра министерства экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведева от 14.10.2015 № 29.349-АВ/Д22и

http://уровень-инфляции.рф/

Письмо зам. министра министерства финансов Российской Федерации А.М. Лаврова от 31.08.2015 № 01-02-03/09-50 070.

Медведев Д. Заседание комиссии по теме импортозамещения. https://news.mail. Ru /economics/23514830/?

Форум регионов России и Белоруссии в Сочи. http://www.1tv.ru/news/polit/292501

Письмо зам. министра министерства финансов Российской Федерации А.М. Лаврова от 31.08.2015 № 01-02-03/09-50 070.

Заседание Правительства 28 апреля 2014 года «Об итогах реализации государственных программ Российской Федерации в 2013 году».  http://m.government.ru/news/12056/

Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. Официальное издание. М. Росстат. 2007, 2014 г.

Звягинцев П.С.  Государственные  программы как фактор инновационного развития и импортозамещения в  России. // Вестник института экономики РАН. 2015.  № 6. С. 44-55.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 21 мая, 11, 20 декабря 2012 г., 17 октября 2013 г., 28 марта, 21 июля, 24 ноября, 26 декабря

2014г., 17 июля 2015г. http://base.garant.ru/198991/#friends

Выступление на заседании Государственной Думы Председателя Счетной палаты Российской Федерации Татьяны Голиковой. http://www.ach.gov.ru/press_center/video/17917

Зельднер А.Г. Концептуальные основы становления и функционирования государственно-частного партнерства (научный доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2010. С. 42.